**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское»**

**Шкотовского муниципального округа Приморского края**

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Планируемый период выполнения работ (мес) | Планируемая стоимость мероприятий, руб | Обоснование мероприятий (представление надзорн.органов, АО, смета, контракт, предписание, техобследование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Промывка и гидравлическое испытания тепловых сетей. | раз | 1 | Июнь 2025 | 93 951,63 | Контракт и Смета с ИП Пустовой С.В. |
| 2 | Обкашивание и вырубка кустарников на участках т.трасс. | раз | 6 | 01.05.2025-01.09.2025 | - | Рабочий школы Сосункевич А.В. |
| 3 | Проверка приборов учета тепла на границах ответственности | раз | 5 | 01.05.2025-30.09.2025 | - | Рабочий школы Сосункевич А.В. |
| 4 | Проверка приборов учета (тепла,гвс,хвс) | раз | 5 | 01.05.2025-30.09.2025 | - | Рабочий школы Сосункевич А.В. |
| 5 | Ревизия регулировочный кранов и задвижек, запорной и запорно-регулирующей арматуры (ИТП, стояки, восдухосборки) | раз | 1 | 01.08.2025 | - | Завхоз Зеленева П.А. |

Директор Баженова Е.С.